Biyokütleden Elde Edilen Biyoyağ Kompozisyonunun Makine Öğrenmesi ile Tahmini Projesi

Yapay Zeka Modeli Geliştirme Süreç Raporu

1. Veri Yönetim Sisteminin Kurulması

1.1 Veritabanı Tasarımı

Projenin ilk aşamasında, literatür taramasından elde edilen verilerin düzenli bir şekilde saklanması ve işlenmesi için SQL Server tabanlı bir veritabanı tasarlandı. Veritabanı şu tablolardan oluşturuldu:

- Biomass: Biyokütle özellikleri (elementel analiz, kısa analiz, yapısal analiz)

- Experiment: Piroliz deney parametreleri ve ürün dağılımları

- Biooil: Biyoyağ FTIR analizleri

- Biochar: Biyokömür özellikleri

1.2 Veri Ön İşleme Süreçleri

Veritabanından çekilen ham verilerin makine öğrenmesi modellerinde kullanılabilmesi için bir dizi ön işleme adımı gerçekleştirildi:

- Veri Temizleme:

  - Türkçe formatındaki ondalık sayıların (virgüllü) dönüştürülmesi

  - Boşlukların temizlenmesi

  - Sayısal olmayan karakterlerin kaldırılması

- Eksik Veri Analizi: Veritabanındaki eksik veri oranları incelendi:

- En çok eksik veri içeren sütunlar:

  - Cellulose ve Hemicellulose: 48 eksik

  - Holocellulose, Lignin, Guaiacol, Syringol, Catechol: 43 eksik

  - N-containing: 41 eksik

- Tam veri içeren sütunlar:

  - Carbon, Hydrogen, Nitrogen, Oxygen

  - ProcessTemperature

  - CatalystBiomassRatio

- Veri Normalizasyonu: Farklı ölçeklerdeki verileri standartlaştırmak için StandardScaler kullanıldı.

2. Makine Öğrenmesi Model Geliştirme Süreci

2.1 İlk Model Denemesi

İlk aşamada Random Forest algoritması kullanılarak bir tahmin modeli geliştirildi. Modelin ana özellikleri:

- Her bir FTIR değeri için ayrı model

- 5-fold cross validation

- Özellik önem analizi

- Performans metrikleri (R², MAE, MSE, RMSE)

Karşılaşılan Sorun: Veri seti boyutunun küçük olması nedeniyle cross validation başarısız oldu.

Hata: "Cannot have number of splits n_splits=5 greater than the number of samples: n_samples=3"

2.2 Model İyileştirme Çalışmaları

- İlk İyileştirme Denemesi:

- Cross validation fold sayısını dinamik hale getirme

- Minimum 2, maksimum örnek sayısının yarısı kadar fold kullanma

- Veri sayısı kontrolü ekleme

- Final Model Tasarımı: Cross validation'ın tamamen kaldırılması ve daha sağlam bir hata yönetimi sistemi ile yeni bir model geliştirildi. Yeni modelin özellikleri:

- Veri sayısı kontrolü

- Her çıktı değişkeni için ayrı hata yönetimi

- Detaylı log sistemi

- Yetersiz veri olan değişkenler için otomatik atlama

- Görselleştirme araçları

3. Mevcut Durum ve Bulgular

3.1 Veri Seti Analizi

- Toplam örnek sayısı: 48

- Eğitim seti: 38 örnek

- Test seti: 10 örnek

- Giriş değişkenleri: 19 adet

- Çıkış değişkenleri: 15 adet

3.2 Model Performansı

Her bir FTIR değeri için ayrı performans metrikleri hesaplandı. Modelin genel performansı veri sayısının azlığından etkilenmekle birlikte, mevcut veriler için tahmin yapabilir durumda.

4. Karşılaşılan Zorluklar ve Çözüm Önerileri

- Veri Sayısının Azlığı:

  - Çözüm Önerisi 1: Ek literatür taraması ile veri setinin genişletilmesi

  - Çözüm Önerisi 2: Veri artırma (data augmentation) tekniklerinin araştırılması

- Eksik Veri Problemi:

  - Çözüm Önerisi 1: Gelişmiş eksik veri doldurma yöntemlerinin kullanılması

  - Çözüm Önerisi 2: Eksik verisi çok olan değişkenlerin modelden çıkarılması

4. Karşılaşılan Zorluklar ve Çözüm Süreçleri

4.1 Veritabanı Bağlantı ve Veri Çekme Sorunları

Sorun 1: SQL Server Bağlantı Yapılandırması

- İlk Durum: SQL Server bağlantısı için kullanıcı adı ve şifre gerektiren bir bağlantı stringi kullanıldı

- Tespit: Windows Authentication kullanıldığı için bağlantı başarısız oldu

- Çözüm: Bağlantı stringi Windows Authentication için uygun formata dönüştürüldü

python

Copy

# Eski format

conn = pyodbc.connect('DRIVER={SQL Server};SERVER='+server+';DATABASE='+database+';UID='+username+';PWD='+password)

# Yeni format

conn = pyodbc.connect('DRIVER={SQL Server};SERVER='+server+';DATABASE='+database+';Trusted_Connection=yes')

4.2 Veri Formatı ve Temizleme Sorunları

Sorun 2: Türkçe Sayı Formatı

- Problem: Veritabanındaki sayısal değerler Türkçe formatında (virgüllü) kaydedilmişti

- Hata Mesajı: ValueError: could not convert string to float: '18,85 '

- Çözüm Süreci:

  - String temizleme fonksiyonu eklendi

  - Virgüller noktalara çevrildi

  - Boşluklar temizlendi

  - Sayısal olmayan karakterler kaldırıldı

python

Copy

df[col] = df[col].astype(str).str.strip()  # Boşlukları kaldır

df[col] = df[col].str.replace(',', '.')    # Virgülü noktaya çevir

df[col] = df[col].str.replace('[^\d\.-]', '', regex=True)  # Sayısal olmayan karakterleri kaldır

4.3 Model Geliştirme Sürecindeki Teknik Zorluklar

Sorun 3: Cross-Validation Uygulaması

- Problem: Veri sayısının azlığı nedeniyle 5-fold cross validation başarısız oldu

- Hata Mesajı: ValueError: Cannot have number of splits n_splits=5 greater than the number of samples: n_samples=3

- İlk Çözüm Denemesi:

  - Dinamik fold sayısı belirleme

  - Minimum 2 fold kullanma

  - Örnek sayısının yarısı kadar maksimum fold kullanma

- Final Çözüm:

  - Cross validation'ın tamamen kaldırılması

  - Basit train-test split kullanımı

  - Her değişken için ayrı veri yeterliliği kontrolü

4.4 Veri Kalitesi ve Miktarı ile İlgili Sorunlar

Sorun 4: Eksik Veri Problemi

- Durum Analizi:

  - Cellulose ve Hemicellulose: 48/48 eksik (%100)

  - Holocellulose, Lignin: 43/48 eksik (%89.6)

  - Guaiacol, Syringol, Catechol: 43/48 eksik (%89.6)

  - N-containing: 41/48 eksik (%85.4)

  - FeedRate ve ResidenceTime: 43/48 eksik (%89.6)

- Problem: Bu kadar yüksek oranda eksik veri olan değişkenler için model eğitimi zorlaşmakta

- Geçici Çözüm:

  - Eksik değerlerin medyan ile doldurulması

  - Eksik veri oranı çok yüksek olan değişkenlerin modelden çıkarılması

- Uzun Vadeli Çözüm Önerileri:

  - Yeni literatür verilerinin eklenmesi

  - Gelişmiş eksik veri doldurma yöntemlerinin araştırılması:

    - KNN imputation

    - Multiple imputation

    - Domain bilgisi kullanarak tahmin

Sorun 5: Veri Seti Boyutu

- Durum:

  - Toplam 48 örnek

  - 19 giriş değişkeni

  - 15 çıkış değişkeni

- Problem: Değişken sayısına göre örnek sayısı çok az

- Geçici Çözüm:

  - Özellik seçimi (feature selection) yapılması

  - Basit model kullanımı (Random Forest)

- Uzun Vadeli Çözüm Önerileri:

  - Veri setinin genişletilmesi:

    - Yeni literatür taraması

    - Deneysel çalışmalar

  - Veri artırma teknikleri:

    - Synthetic Minority Over-sampling Technique (SMOTE)

    - Adaptive Synthetic Sampling (ADASYN)

4.5 İleriye Dönük Planlanan İyileştirmeler

- Veri Kalitesi İyileştirme

  - Yeni literatür verilerinin eklenmesi

  - Eksik veri doldurma yöntemlerinin optimize edilmesi

  - Veri temizleme süreçlerinin otomatize edilmesi

- Model Geliştirme

  - Feature selection uygulanması

  - Farklı makine öğrenmesi algoritmaları denenmesi

  - Ensemble yöntemlerin araştırılması

- Süreç Otomasyonu

  - Veri ön işleme pipeline'ının oluşturulması

  - Otomatik model değerlendirme sisteminin kurulması

  - Düzenli model güncelleme mekanizması

Bu zorluklar ve çözüm süreçleri, projenin gelişiminde önemli dönüm noktalarını oluşturmuştur. Her bir sorun, çözüm süreciyle birlikte projenin daha sağlam bir yapıya kavuşmasını sağlamıştır.

5. Sonraki Dönem İçin Planlanan Çalışmalar

- Veri Seti Genişletme:

  - Yeni literatür verilerinin eklenmesi

  - Veri kalitesinin artırılması

- Model Geliştirme:

  - Yapay Sinir Ağları (ANN) modelinin geliştirilmesi

  - Model karşılaştırma çalışmaları

  - Hiperparametre optimizasyonu

- Uygulama Geliştirme:

  - Kullanıcı dostu bir arayüz tasarımı

  - Model sonuçlarının görselleştirilmesi

  - Otomatik raporlama sistemi

6. Ekler

- Veri ön işleme kodları

- Model geliştirme kodları

- Performans grafikleri

- Veritabanı şeması